## <

# ECLIPSE CONDOS

### proyecto de desarrollo de página web

### visualización de apartamentos y de información de eclipse condos.

Eclipse Condominios WEB Page

WBS

|  |  |
| --- | --- |
| PROYECTO NO. | 01 |
| VERSIÓN: 1.0 | Fecha**:** |
| RESPONSABLES: | ANDRÉS E. MOREIRA LEE |
| CLIENTES: | ECLIPSE CONDOS |
| PROYECTO: | DESARROLLO DE PÁGINA WEB PÚBLICA |

## Eclipse condos

### Sitio web atractivo a clientes 1.0

1. INICIO
   1. Información de la Pila Tecnológica
      1. Selección de tecnologías frontend y backend
      2. Definición de bases de datos y almacenamiento
   2. Información del Proyecto
      1. Definición de objetivos
      2. Alcance de proyecto
      3. Identificación de las partes interesadas
   3. Plan del Proyecto
      1. Plan de comunicación del equipo
      2. Identificación de hitos clave (WBS)
2. PLANEACIÓN
   1. Gestión de Requerimientos
      1. SRS
   2. Planeación de Tareas
   3. Diseño de Interfaz
      1. Pestaña de Inicio
      2. Vista de departamentos
         1. Galería de Imágenes
         2. Calendario de disponibilidad
      3. Quienes son Eclipse Condos.
   4. Diseño de Arquitecturas tecnológicas
   5. Diseño de Arquitecturas de Datos
3. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
   1. Desarrollo de Base de Datos
   2. Desarrollo de Interfaz de módulos
      1. Pestaña de Inicio
      2. Vista de departamentos
      3. Quienes son Eclipse Condos.
      4. Vista de administrador
      5. Formulario de Mejoras y Retroalimentación del sitio
   3. Desarrollo de Backend de módulos principales
   4. Integración de APIs y Bases de Datos
   5. Implementación de Seguridad
   6. Gestión de Escalabilidad
   7. Documentación de Implementación
4. REVISIÓN Y PRUEBAS DE CONTROL
   1. Pruebas funcionales
      1. Pruebas de caja negra
      2. Pruebas exploratorias
      3. Pruebas de accesibilidad
   2. Pruebas de Carga y Estrés
      1. Pruebas de carga progresiva
      2. Pruebas de estrés
   3. Pruebas Unitarias y de Integración
      1. Pruebas de Penetración
      2. Escaneo de Vulnerabilidades
      3. Evaluación de Autenticaciones y Permisos
   4. Pruebas de Seguridad
   5. Optimización y rendimiento
      1. Pruebas de latencia
      2. Pruebas de consumo de Recursos
   6. Validación de Partes Interesadas
   7. Documentación de Pruebas
5. CIERRE
   1. Documentación Final de estos siguientes dos meses
   2. Capacitación de Usuarios y Administradores
   3. Despliegue de Producción
   4. Monitoreo Post-Lanzamiento y Mantenimiento
   5. Evaluación de Desempeño y Mejoras Futuras